**П А С П О Р Т**

**отраслевого проекта**

*«Благоустройство сельских территорий»[[1]](#footnote-2)*

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование приоритетного (отраслевого) проекта | Благоустройство сельских территорий | Срок реализации проекта[[2]](#footnote-3) | *Этап I**01.01.2024 - 31.12.2030* |
| Куратор приоритетного (отраслевого) проекта | *Варенов А.В.* | *Заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области – начальник департамента комплексного развития сельских территорий, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса* |
| Руководитель приоритетного (отраслевого) проекта | *Панкратов А.С.* | *Начальник отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области* |
| Администратор приоритетного (отраслевого) проекта | *Катриченко А.А.* | *Главный специалист отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области* |
| Цель, целевые группы[[3]](#footnote-4) | *К 2031 году* *реализован комплекс мероприятий по благоустройству сельских территорий в 62% муниципальных образований от общего числа муниципальных образований Ленинградской области* | *Население сельских территорий (сельских агломераций) Ленинградской области* |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа  | *Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области* |
| 1.N. | Государственная программа Российской Федерации | *Комплексное развитие сельских территорий* |

2. Показатели отраслевого проекта

| № п/п | Показатели приоритетного (отраслевого) проекта | Уровень показателя[[4]](#footnote-5) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение[[5]](#footnote-6) | Значение показателя по годам | Признак возрастания/убывания  | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024[[6]](#footnote-7) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства сельских территорий (сельских агломераций) |
| 1.1. | Доля муниципальных образований, реализовавших комплекс мероприятий по благоустройству сельских территорий | «ОП» | % | 49 | 2022 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | Возрастание | Нет | Нет | - |

3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году[[7]](#footnote-8)

| № п/п | Показатели приоритетного (отраслевого) проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | **На конец *2024* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства сельских территорий (сельских агломераций) |
| 1.1. | Доля муниципальных образований, реализовавших комплекс мероприятий по благоустройству сельских территорий | «ОП» | % | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5,5* | *10,3* | *26* | *6,2* | *2* | *50* |

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата)[[8]](#footnote-9) | Уровень мероприятия (результата)[[9]](#footnote-10) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями (приоритетного) отраслевого проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2030 |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства сельских территорий (сельских агломераций) |
| 1.1. | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях по итогам конкурсного отбора Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | Ед. | 2 | 2022 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | ОП | Да | Доля муниципальных образований, реализовавших комплекс мероприятий по благоустройству сельских территорий |
| 1.1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству |
| 1.2. | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | Ед. | 6 | 2022 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | ОП | Да | Доля муниципальных образований, реализовавших комплекс мероприятий по благоустройству сельских территорий |
| 1.2.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству |
| 1.3. | Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований | га | 4411,8 | 2022 | 4838,4 | 4559,0 | 3172,7 | 3172,7 | 3172,7 | 3172,7 | 3172,7 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | ОП | Да | Доля муниципальных образований, реализовавших комплекс мероприятий по благоустройству сельских территорий |
| 1.3.1 | Площадь земель муниципальных образований, на которых проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Всего(тыс. рублей) | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства сельских территорий (сельских агломераций)^ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | *Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях по итогам конкурсного отбора Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, всего* | 5001,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5001,52 |
| 1.1.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 3456,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3456,57 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 2315,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2315,9 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 3456,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3456,57 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 904,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 904,31 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 640,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,64 |
| 1.2. | *Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях,всего* | 29409,64 | 2104,84 | 0,0 | 29409,64 | 29409,64 | 29409,64 | 29409,64 | 149153,04 |
| 1.2.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 20542,51 | 1169,68 | 0,0 | 20542,51 | 20542,51 | 20542,51 | 20542,51 | 103882,23 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 20542,51 | 1169,68 | 0,0 | 20542,51 | 20542,51 | 20542,51 | 20542,51 | 103882,23 |
| 1.2.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7425,34 | 913,51 | 0,0 | 7425,34 | 7425,34 | 7425,34 | 7425,34 | 38040,21 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 1441,79 | 21,65 | 0,0 | 1441,79 | 1441,79 | 1441,79 | 1441,79 | 7230,6 |
| *1.3.* | *Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований, всего* | 42838,77 | 34569,25 | 24031,45 | 24031,45 | 24031,45 | 24031,45 | 24031,45 | 197565,27 |
| 1.3.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 38066,31 | 30788,72 | 21458,19 | 21458,19 | 21458,19 | 21458,19 | 21458,19 | 176145,98 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 38066,31 | 30788,72 | 21458,19 | 21458,19 | 21458,19 | 21458,19 | 21458,19 | 176145,98 |
| 1.3.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4772,46 | 3780,53 | 2573,26 | 2573,26 | 2573,26 | 2573,26 | 2573,26 | 21419,29 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ: | 77249,93 | 36674,09 | 24031,45 | 53441,09 | 53441,09 | 53441,09 | 53441,09 | 351719,83 |
| в том числе:Бюджет Ленинградской области | 62065,39 | 31958,4 | 21458,19 | 42000,7 | 42000,7 | 42000,7 | 42000,7 | 283484,78 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 13102,11 | 4694,04 | 2573,26 | 9998,6 | 9998,6 | 9998,6 | 9998,6 | 60363,81 |
| Внебюджетные источники | 2082,43 | 21,65 | 0 | 1441,79 | 1441,79 | 1441,79 | 1441,79 | 7871,24 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в *2024* году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | **Всего на конец *2024* года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства сельских территорий (сельских агломераций |
| 1.1. | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях по итогам конкурсного отбора Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 3456,57 | 3456,57 |
| 1.2. | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6204,0 | 12408,0 | 20542,51 | 20542,51 |
| 1.3. | Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 11500,0 | 31000,0 | 37000,0 | 38066,31 | 38066,31 |
| ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 11500,0 | 38704 | 50908 | 62065,39 | 62065,39 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| 7.1 Заказчик отраслевого проекта: Малащенко О.М., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области-председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу7.2 Социально значимый эффект приоритетного (отраслевого) проекта*[[10]](#footnote-11)*: улучшение экологического, эстетического, функционального и санитарно-гигиенического состояния сельских территорий. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту отраслевого проекта

*«Благоустройство сельских территорий»*

План реализации отраслевого проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь[[11]](#footnote-12) | Ответственный Исполнитель(ФИО) | Адрес объекта(в соответствиис ФИАС)[[12]](#footnote-13) | Мощность объекта14 | Объем финансового обеспечения(тыс. руб.) | Вид документаи характеристика мероприятия (результата) | Информационная система  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения(по ОКЕИ)  | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства сельских территорий (сельских агломераций) |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях по итогам конкурсного отбора Министерства сельского хозяйства Российской Федерации» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Панкратов А.С.  | Х | Х | Х | 5001,52 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях по итогам конкурсного отбора Министерства сельского хозяйства Российской Федерации» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Панкратов А.С.  | Х | Х | Х | 5001,52 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено» | Х | *01.02.2024* | Х | 1.1.К.2. | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Ленинградской области | Х |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями» | *Х* | *15.02.2024* | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Катриченко А.А. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области | Электронный бюджет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок (основной подряд)»  | *Х* | *20.02.2024* | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | *Х* | *01.04.2024* | 1.1.К.3. | 1.1.К.7. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка «Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период» | *Х* | *01.07.2024* | X | X | Панкратов А.С.  | Х | Х | Х | X | Заявка на предоставление субсидии из областного бюджета | ГИС АПК |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» направлена»» | *Х* | *01.06.2024* | X | 1.1.К.9 | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | X | Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | 1С – Управление комплексным развитием сельских территорий |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем проектам» | *Х* | *01.11.2024* | 1.1.К.4. | 1.1.К.8. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем проектам» | *Х* | *01.12.2024* | 1.1.К.7. | 1.1.К.10. | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области области, комитета по строительству Ленинградской области | АЦК-Финансы |
| 1.1.К.9 | Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета» | *Х* | *27*.12.2024 | 1.1.К.6. | Х | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Cоглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | Электронный бюджет |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Получены документы, подтверждающие ввод проектов в эксплуатацию по всем проектам» | *Х* | *27.12.2024* | 1.1.К.8. | 1.1.К.11. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Х |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области» | *Х* | *27.12.2024* | 1.1.К.10. | X | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Электронный бюджет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 149153,04 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | X |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 29409,64 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено» | Х | *01.02.2024* | Х | 1.1.К.2. | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Ленинградской области | Х |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями» | Х | *15.02.2024* | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Катриченко А.А. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области | АЦК-Планирование |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок (основной подряд)»  | Х | *20.02.2024* | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Главы администраций муниципальных образований, | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | *01.04.2024* | 1.1.К.3. | 1.1.К.6. | Главы администраций муниципальных образований. | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.К.5 | Контрольная точка «Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период» | Х | *01.07.2024* | X | X | Панкратов А.С.  | Х | Х | Х | X | Заявка на предоставление субсидии из областного бюджета | ГИС АПК |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем проектам» | Х | *01.11.2024* | 1.1.К.4. | 1.1.К.7. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем проектам» | Х | *01.12.2024* | 1.1.К.6. | 1.1.К.8. | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области области, комитета по строительству Ленинградской области | АЦК-Финансы |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка «Получены документы, подтверждающие ввод проектов в эксплуатацию по всем проектам» | Х | *27.12.2024* | 1.1.К.7. | 1.1.К.9. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Х |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области» | Х | *01.02.2025* | 1.1.К.8. | X | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | АЦК-Планирование |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований» | *01.01.2024* | *31.12.2030* | X | X | Кармазин С.А.  | Х | Х | Х | 197565,27 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | X |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований» в 2024 году реализации | *01.01.2024* | *31.12.2024* | X | X | Кармазин С.А.  | Х | Х | Х | 42838,77 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | X |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями | X | 15.02.2024 | X | 1.3.К.3 | Кармазин С.А. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области | АЦК-планирование |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка «Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период» | X | *15.06.2024* | X | X | Кармазин С.А. | Х | Х | Х | Х | Заявка на предоставление субсидии из областного бюджета |  |
| 1.3.К.3 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенных заказчиками внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | X | *10.07.2024* | 1.3.К.1 | 1.3.К.4 | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования |  |
| 1.3.К.4 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год» | X | *01.11.2024* | 1.3.К.3 | 1.3.К.5 | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования |  |
| 1.3.К.5 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год» | *X* | *25.12.2024* | 1.3.К.4 | 1.3.К.6 | Кармазин С.А. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области области, комитета по строительству Ленинградской области | АЦК-Финансы |
| 1.3.К.6 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области» | Х | *01.02.2025* | 1.1.К.5. | X | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | АЦК-Планирование |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту отраслевого проекта

 *«Благоустройство сельских территорий»*

Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Ленинградской области | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализации приоритетного (отраслевого) проекта, год |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. *Повышение уровня благоустройства сельских территорий (сельских агломераций)* |
| 1.1. Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях по итогам конкурсного отбора Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
| Всего по Ленинградской области | *Ед.* | 2 | 2022 | 8 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района | *Ед.* | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оредежское сельское поселение Лужского муниципального района | *Ед.* | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Количество реализованных проектов по благоустройству |
| *Всего по Ленинградской области* | *Ед.* | 6 | 2022 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Оредежское сельское поселение Лужского муниципального района | *Ед.* | 2 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района | *Ед.* | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района | *Ед.* | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района | *Ед.* | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района | *Ед.* | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района | *Ед.* | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | *Ед.* | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований |
| *Всего по Ленинградской области* | *Га* | 4411,8 | 2022 | 4838,4 | 4559,0 | 3172,7 | 3172,7 | 3172,7 | 3172,7 | 3172,7 |
| Бокситогорское городское поселение Бокситогорского района | *Га* | 7.29 | 2022 | 9.71 | 9.71 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
| Большедворское сельское поселение Бокситогорского района | *Га* | 53.77 | 2022 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 |
| Борское сельское поселение Бокситогорского района | *Га* | 45.997768 | 2022 | 52 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Ефимовское городское поселение Бокситогорского района | *Га* | 13.7292 | 2022 | 10.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Самойловское сельское поселение Бокситогорского района | *Га* | 102 | 2022 | 98 | 98 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 |
| Бегуницкое сельское поселение Волосовского района | *Га* | 130 | 2022 | 135 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большеврудское сельское поселение Волосовского района | *Га* | 146.2 | 2022 | 170 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волосовское городское поселение Волосовского района | *Га* | 0 | 2022 | 234.69 | 234.69 | 234.69 | 234.69 | 234.69 | 234.69 | 234.69 |
| Калитинское сельское поселение Волосовского района | *Га* | 74.3 | 2022 | 92.3 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клопицкое сельское поселение Волосовского района | *Га* | 80 | 2022 | 67.6 | 67.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Рабитицкое сельское поселение Волосовского района | *Га* | 51.5 | 2022 | 63.3 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Бережковское сельское поселение Волховского района | *Га* | 30 | 2022 | 44.5 | 45 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| Волховское городское поселение Волховского района | *Га* | 0 | 2022 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Вындиноостровское сельское поселение Волховского района | *Га* | 32 | 2022 | 40 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Кисельнинское сельское поселение Волховского района | *Га* | 48 | 2022 | 60 | 60 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Пашское сельское поселение Волховского района | *Га* | 12 | 2022 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Потанинское сельское поселение Волховского района | *Га* | 15 | 2022 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Староладожское сельское поселение Волховского района | *Га* | 1 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сясьстройское городское поселение Волховского района | *Га* | 0 | 2022 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| Хваловское сельское поселение Волховского района | *Га* | 12 | 2022 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Бугровское сельское поселение Всеволожского района | *Га* | 15 | 2022 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Колтушское сельское поселение Всеволожского района | *Га* | 29.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Куйвозовское сельское поселение Всеволожского района | *Га* | 40 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесколовское сельское поселение Всеволожского района | *Га* | 38.89 | 2022 | 67.438 | 67.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муринское городское поселение Всеволожского района | *Га* | 24 | 2022 | 44.51 | 89.02 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Новодевяткинское сельское поселение Всеволожского района | *Га* | 4.798 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Токсовское городское поселение Всеволожского района | *Га* | 31 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щегловское сельское поселение Всеволожского района | *Га* | 4 | 2022 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Юкковское сельское поселение Всеволожского района | *Га* | 0 | 2022 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.11 |
| Гончаровское сельское поселение Выборгского района | *Га* | 29.68 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каменногорское городское поселение Выборгского района | *Га* | 59.83 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красносельское сельское поселение Выборгского района | *Га* | 25 | 2022 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Первомайское сельское поселение Выборгского района | *Га* | 42 | 2022 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полянское сельское поселение Выборгского района | *Га* | 3.143 | 2022 | 6.1893 | 6.1893 | 6.0783 | 6.0783 | 6.0783 | 6.0783 | 6.0783 |
| Приморское городское поселение Выборгского района | *Га* | 15.9 | 2022 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Рощинское городское поселение Выборгского района | *Га* | 10.53 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Советское городское поселение Выборгского района | *Га* | 30 | 2022 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Большеколпанское сельское поселение Гатчинского района | *Га* | 58 | 2022 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
| Войсковицкое сельское поселение Гатчинского района | *Га* | 92.8 | 2022 | 140.1 | 149.1 | 140.1 | 140.1 | 140.1 | 140.1 | 140.1 |
| Вырицкое городское поселение Гатчинского района | *Га* | 2.8 | 2022 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| Елизаветинское сельское поселение Гатчинского района | *Га* | 186 | 2022 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Кобринское сельское поселение Гатчинского района | *Га* | 43.33 | 2022 | 40.14 | 49.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 |
| Коммунарское городское поселение Гатчинского района | *Га* | 90 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новосветское сельское поселение Гатчинского района | *Га* | 83.4 | 2022 | 88 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Пудомягское сельское поселение Гатчинского района | *Га* | 55 | 2022 | 69 | 69 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Пудостьское сельское поселение Гатчинского района | *Га* | 23 | 2022 | 42 | 42 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Рождественское сельское поселение Гатчинского района | *Га* | 0.6 | 2022 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Сиверское городское поселение Гатчинского района | *Га* | 23.65 | 2022 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | 23.65 |
| Сусанинское сельское поселение Гатчинского района | *Га* | 28 | 2022 | 29 | 26 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Сяськелевское сельское поселение Гатчинского района | *Га* | 31.7 | 2022 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| Большелуцкое сельское поселение Кингисеппского района | *Га* | 26.8 | 2022 | 23.5 | 31.8 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| Ивангородское городское поселение Кингисеппского района | *Га* | 14.5 | 2022 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Кузёмкинское сельское поселение Кингисеппского района | *Га* | 39.19 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нежновское сельское поселение Кингисеппского района | *Га* | 47.136 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского района | *Га* | 111.32 | 2022 | 126.32 | 69.72 | 69.72 | 69.72 | 69.72 | 69.72 | 69.72 |
| Будогощское городское поселение Киришского района | *Га* | 0 | 2022 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Глажевское сельское поселение Киришского района | *Га* | 146.7 | 2022 | 67.63 | 51.19 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 |
| Кусинское сельское поселение Киришского района | *Га* | 8.9 | 2022 | 27.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 |
| Пчёвжинское сельское поселение Киришского района | *Га* | 7 | 2022 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Пчевское сельское поселение Киришского района | *Га* | 15 | 2022 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 |
| Алёховщинское сельское поселение Лодейнопольского района | *Га* | 31 | 2022 | 52.03 | 52.03 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 |
| Доможировское сельское поселение Лодейнопольского района | *Га* | 15 | 2022 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Янегское сельское поселение Лодейнопольского района | *Га* | 35.8 | 2022 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виллозское городское поселение Ломоносовского района | *Га* | 18.06 | 2022 | 37.02 | 37.02 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | 35.83 |
| Горбунковское сельское поселение Ломоносовского района | *Га* | 5 | 2022 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского района | *Га* | 31.1 | 2022 | 46.3 | 47.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
| Кипенское сельское поселение Ломоносовского района | *Га* | 12.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Копорское сельское поселение Ломоносовского района | *Га* | 6.1 | 2022 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Лебяженское городское поселение Ломоносовского района | *Га* | 2 | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ропшинское сельское поселение Ломоносовского района | *Га* | 21.4 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Русско-Высоцкое сельское поселение Ломоносовского района | *Га* | 0 | 2022 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Володарское сельское поселение Лужского района | *Га* | 9 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Волошовское сельское поселение Лужского района | *Га* | 130 | 2022 | 150 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дзержинское сельское поселение Лужского района | *Га* | 57.1 | 2022 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 |
| Заклинское сельское поселение Лужского района | *Га* | 103.1 | 2022 | 79.2 | 79.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 |
| Лужское городское поселение Лужского района | *Га* | 0 | 2022 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Мшинское сельское поселение Лужского района | *Га* | 60 | 2022 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Оредежское сельское поселение Лужского района | *Га* | 299.4 | 2022 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 299.4 |
| Осьминское сельское поселение Лужского района | *Га* | 40.59 | 2022 | 51.59 | 55.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
| Ретюнское сельское поселение Лужского района | *Га* | 26.3 | 2022 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 |
| Серебрянское сельское поселение Лужского района | *Га* | 72.7 | 2022 | 116.7 | 116.7 | 116.7 | 116.7 | 116.7 | 116.7 | 116.7 |
| Скребловское сельское поселение Лужского района | *Га* | 90 | 2022 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Толмачёвское городское поселение Лужского района | *Га* | 50 | 2022 | 50 | 50 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 |
| Ям-Тёсовское сельское поселение Лужского района | *Га* | 170.37 | 2022 | 183 | 170 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
| Громовское сельское поселение Приозерского района | *Га* | 7.8 | 2022 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мельниковское сельское поселение Приозерского района | *Га* | 6 | 2022 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Петровское сельское поселение Приозерского района | *Га* | 0 | 2022 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Плодовское сельское поселение Приозерского района | *Га* | 26.1 | 2022 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Раздольевское сельское поселение Приозерского района | *Га* | 5.2 | 2022 | 6.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Сосновское сельское поселение Приозерского района | *Га* | 4 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выскатское сельское поселение Сланцевского района | *Га* | 0 | 2022 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Загривское сельское поселение Сланцевского района | *Га* | 7 | 2022 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Новосельское сельское поселение Сланцевского района | *Га* | 100 | 2022 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Старопольское сельское поселение Сланцевского района | *Га* | 102.607 | 2022 | 117.597 | 19.597 | 19.597 | 19.597 | 19.597 | 19.597 | 19.597 |
| Борское сельское поселение Тихвинского района | *Га* | 0 | 2022 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Мелегежское сельское поселение Тихвинского района | *Га* | 0 | 2022 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Цвылёвское сельское поселение Тихвинского района | *Га* | 40 | 2022 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Шугозёрское сельское поселение Тихвинского района | *Га* | 68.17 | 2022 | 65.08 | 87.02 | 87.02 | 87.02 | 87.02 | 87.02 | 87.02 |
| Красноборское городское поселение Тосненского района | *Га* | 4.5 | 2022 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Любанское городское поселение Тосненского района | *Га* | 64.36 | 2022 | 132.19 | 129.36 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 |
| Никольское городское поселение Тосненского района | *Га* | 5 | 2022 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рябовское городское поселение Тосненского района | *Га* | 5.14 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тельмановское сельское поселение Тосненского района | *Га* | 85 | 2022 | 85 | 38.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Тосненское городское поселение Тосненского района | *Га* | 61.1 | 2022 | 51.8 | 31 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Трубникоборское сельское поселение Тосненского района | *Га* | 22.4 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ульяновское городское поселение Тосненского района | *Га* | 0.87 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фёдоровское городское поселение Тосненского района | *Га* | 80.75 | 2022 | 63.6 | 46.35 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 |
| Форносовское городское поселение Тосненского района | *Га* | 35 | 2022 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Шапкинское сельское поселение Тосненского района | *Га* | 0.6 | 2022 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к паспорту приоритетного (отраслевого) проекта

*«Благоустройство сельских территорий»*

Состав команды отраслевого проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | % занятости в проекте | ФИО | Должность |
| 1.  | Руководитель проекта | 30 | Панкратов А.С. | Начальник отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области |
| 2. | Администратор проекта | 20 | Катриченко А.А. | Главный специалист отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области |
| 4.  | Участник проекта | 20 | Кармазин С.А. | Заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области - начальник департамента по развитию отраслей сельского хозяйства |
| 5 | Участник проекта | 30 | - | Главы администраций муниципальных образований |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к паспорту приоритетного (отраслевого) проекта

*«Благоустройство сельских территорий»*

Дополнительные параметры отраслевого проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры проекта | Характеристика параметров проекта |
| 1 | Границы проекта | Реализация отраслевого проекта предусматривается на достижение целей и в порядке, установленном Порядком предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа), сельских (городских) поселений Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградскойобласти в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» |
| 2 | Ограничения проекта | Реализация отраслевого проекта предусматривается в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых областным законом об областном бюджете Ленинградской области  |
| 3 | Ключевые риски проекта:  |
| Риск проекта | Оценка риска<Указываются вероятность наступления риска в % отношении> | Мероприятия по реагированию | Ответственный |
| 1. Несвоевременное заключение муниципальных контрактов и договоров исполнителями мероприятий с подрядными организациями  | 10 | Мониторинг хода реализации отраслевого проекта в части проведения закупок, в том числе посредством проведения совещаний с участием муниципальных образований и подрядных организаций для оперативного принятия необходимых управленческих решений  | Варенов А.В., Кармазин С.А. |
| 2. Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий условий муниципальных контрактов, договоров. | 10 | Мониторинг хода реализации отраслевого проекта в части исполнения муниципальных контрактов, в том числе посредством проведения совещаний с участием муниципальных образований и подрядных организаций для оперативного принятия необходимых управленческих решений  | Варенов А.В., Кармазин С.А. |

1. Наименование приоритетного (отраслевого) проекта указывается в соответствии с документом о его утверждении. [↑](#footnote-ref-2)
2. В случае если проект реализовывался до 01.01.2024, с 01.01.2024 следует выделять отдельный этап. [↑](#footnote-ref-3)
3. Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, пользователи (потребители) результата проекта. [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области показателя. Для приоритетных (отраслевых) проектов: «ГП РФ» (государственная программа Российской Федерации), «ФП» (федеральный проект), «ГП» (государственная программа Ленинградской области), «ПП» (приоритетный проект), «ОП» (отраслевой проект). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-5)
5. Здесь и далее в качестве базового значения указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. [↑](#footnote-ref-6)
6. Здесь и далее за «N» принимается 2024 год. [↑](#footnote-ref-7)
7. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте приоритетного (отраслевого) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-8)
8. Заполняется в соответствии с приложением № 3 к Единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. [↑](#footnote-ref-9)
9. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области результата:

- «ФП» (федерального проекта) - для результатов приоритетных (отраслевых) проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта;

- «ПП» (приоритетного проекта) – для результатов приоритетных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей приоритетного проекта;

- «ОП» (отраслевого проекта) - для результатов отраслевых проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей отраслевого проекта.

Не допускается установление одновременно нескольких уровней для одного параметра. [↑](#footnote-ref-10)
10. Указывается эффект от реализации проекта для конечного потребителя (население, органы государственной власти, бизнес и т.п [↑](#footnote-ref-11)
11. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек приоритетного (отраслевого) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ. [↑](#footnote-ref-12)
12. Заполняется только для объектов строительства, реконструкции, приобретения. [↑](#footnote-ref-13)