|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 01.02.2019 | 25.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Малащенко О.М. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | | |
| Руководитель регионального проекта | Батищев О.И. | | Заместитель председателя комитета | | |
| Администратор регионального проекта | Халтунен Д.С. | | Начальник отдела | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом | | | | | ФП | | Миллион человек | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0850 | | | | 0,0850 | | | | 0,0850 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.2. | Протяженность расчищенных участков русел рек | | | | | ФП | | Километр; тысяча метров | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 3,2300 | | | | 3,2300 | | | | 3,2300 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом | | | | | | | | | ФП | | | | Миллион человек | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0850 | | |  |
| 1.2. | | Протяженность расчищенных участков русел рек | | | | | | | | | ФП | | | | Километр; тысяча метров | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 3,2300 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Улучшено экологическое состояние гидрографической сети. Нарастающий итог | | | | - | | Километр; тысяча метров | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 3,2300 | | | | 3,2300 | | | 3,2300 | | | - | | | - | | - | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Улучшено экологическое состояние гидрографической сети | | | | | | 4 196,20 | | | | | 18 029,80 | | | | | | 62 232,20 | | | | | | 11 118,60 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 95 576,80 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 4 196,20 | | | | | 18 029,80 | | | | | | 62 232,20 | | | | | | 11 118,60 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 95 576,80 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 4 196,20 | | | | | 18 029,80 | | | | | | 62 232,20 | | | | | | 11 118,60 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 95 576,80 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 4 196,20 | | | | | 18 029,80 | | | | | | 62 232,20 | | | | | | 11 118,60 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 95 576,80 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 4 196,20 | | | | | 18 029,80 | | | | | | 62 232,20 | | | | | | 11 118,60 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 95 576,80 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Улучшено экологическое состояние гидрографической сети | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети" | 01.01.2019 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | - | | Нет | - | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень водоохранных мероприятий на текущий 2019 год, финансируемых за счет средств субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации" | - | 11.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Остриков К.В. |  | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 8 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Остриков К.В. |  | | - | - | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.01.2020 | 10 | 14 | Остриков К.В. |  | | - | - | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень водоохранных мероприятий на 2020 год, финансируемых за счет средств субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации" | - | 01.02.2020 | 13 | 16 | Остриков К.В. |  | | - | - | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.01.2021 | 14 | 17 | Остриков К.В. | Отчет Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового | | - | - | |
| 9 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения которых является субвенция на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках национального проекта "Экология" | |  |  | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень водоохранных мероприятий на 2021 год, финансируемых за счет средств субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации " | - | 01.02.2021 | 16 | 18 | Остриков К.В. | Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2021-2023 годы по Ленинградской области | | - | - | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.01.2022 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Чхетия С.Б. | Отчет О предоставлении отчета об использовании межбюджетных трансфертов | | - | - | |
| 10 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации подписаны перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2022-2024 годы", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Чхетия С.Б. | Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2022-2024 годы | | - | - | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чхетия С.Б. | Акт Акт о приемке выполненных работ | | - | - | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Утверждены | - | 29.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Чхетия С.Б. | Прочий тип документа | | - | - | |
| 11 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Прочий тип документа | |  |  | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 29.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чхетия С.Б. | Прочий тип документа План закупок | | - | - | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 29.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 08 | Чхетия С.Б. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
| 12 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 29.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чхетия С.Б. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | Акт Акт о приемке выполненных работ | | - | - | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации подписаны перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в | - | 01.02.2024 | 18 | 05 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из | | - | - | |
| 13 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2024 год ", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров |  |  |  |  |  | федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2024 год | |  |  | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Батищев О.И. | Акт Акт о приемке выполненных работ | | - | - | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
| 14 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Батищев О. И. | Заместитель председателя комитета | Малащенко О. М. | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Халтунен Д. С. | Начальник отдела | - | 15 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |  |
| 3 | Участник проекта | Арефьева Е. А. | Главный специалист | - | 15 |  |
| Улучшено экологическое состояние гидрографической сети | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Батищев О. И. | Заместитель председателя комитета | Малащенко О. М. | 15 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Остриков К. В. | Заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области | Немчинов П. А. | 1 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Марченко А. В. | Начальник отдела | Чхетия С. Б. | 1 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Малащенко О. М. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | Дрозденко А. Ю. | 2 |  |