|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Безопасность дорожного движения (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Безопасность дорожного движения (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Безопасность дорожного движения (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 03.12.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Харлашкин С.В. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу |
| Руководитель регионального проекта | Седов Д.С. | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Администратор регионального проекта | Алексеев С.Е. | Заместитель председателя |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Общество и власть" |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Паллиативная медицинская помощь" |
| 2 |
| Безопасность дорожного движения (Ленинградская область) |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 3 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду" |
| 4 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | - |
| 5 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Повышена безопасность участников дорожного движения |  |
| 1.1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | ФП | Человек | 4,9200 | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,4500 | 4,1800 | 4,1800 | 3,6600 | - | - | - |  |
| 1.2. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | ФП | Человек | 23,6500 | 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,6000 | 17,4900 | 16,4300 | 15,3000 | - | - | - |  |
| 4 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Повышена безопасность участников дорожного движения |  |
| 1.1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | ФП | Человек | 0,3050 | 0,6100 | 0,9150 | 1,2200 | 1,5250 | 1,8300 | 2,1350 | 2,4400 | 2,7450 | 3,0500 | 3,3550 | 3,6600 |  |
| 1.2. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | ФП | Человек | 1,2750 | 2,5500 | 3,8250 | 5,1000 | 6,3750 | 7,6500 | 8,9250 | 10,2000 | 11,4750 | 12,7500 | 14,0250 | 15,3000 |  |
| 5 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Повышена безопасность участников дорожного движения |  |
| 1.1 | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | - | Документ | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения  | Утверждение документа |  |
|  |
| 1.2 | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил  | - | Документ | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение  | Утверждение документа |  |
|  |  |
|  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | детского дорожно-транспортного травматизма  |  |  |
| 1.3 | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | Документ | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах | Утверждение документа |  |
|  |
| 1.4 | Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их  | - | Документ | 0,0000 | 2021 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | ​Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного  | Утверждение документа |  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата |  |  |
|  |
|  |
| 1.5 | Развитие системы  | - | Условн | 0,0000 | 2018 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | Приобретены  | Оказание  |  |
|  |  |
|  |
| 9 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий |  | ая штука |  |  |  |  |  | 000 | 000 | 000 | 000 |  |  | автомобили скорой помощи | услуг (выполнение работ) |  |
| 1.6 | Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | - | Документ | 0,0000 | 2017 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Обеспечено информационное сопровождение в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| 10 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Повышена безопасность участников дорожного движения0 |  |
| 1.1 | Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ | 0,00 | 0,00 | 89,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,05 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 89,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,05 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 89,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,05 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |  |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | 0,00 | 133 758,42 | 135 905,90 | 264 672,28 | 42 897,38 | 337 321,80 | 914 555,78 |  |
| 1.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 133 758,42 | 135 905,90 | 264 672,28 | 42 897,38 | 337 321,80 | 914 555,78 |  |
| 1.3.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 133 758,42 | 135 905,90 | 264 672,28 | 42 897,38 | 337 321,80 | 914 555,78 |  |
| 1.3.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 133 758,42 | 169 994,95 | 264 672,28 | 42 897,38 | 337 321,80 | 948 644,83 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 133 758,42 | 169 994,95 | 264 672,28 | 42 897,38 | 337 321,80 | 948 644,83 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Повышена безопасность участников дорожного движения |  |
| 1.1. | Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 987,00 | 30 565,77 | 51 252,18 | 93 189,15 | 162 158,77 | 242 754,92 | 328 875,49 | 337 321,80 | 337 321,80 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 987,00 | 30 565,77 | 51 252,18 | 93 189,15 | 162 158,77 | 242 754,92 | 328 875,49 | 337 321,80 | 337 321,80 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 13 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Безопасность дорожного движения (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Повышена безопасность участников дорожного движения |
| 1.1 | Результат "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр." | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения  | Нет | нет |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "В Ленинградской области в образовательных организациях сформированы новые отряды юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело, картинг-клубы и секции)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Огарков А.С. | Отчет В Ленинградской области в образовательных организациях сформированы новые отряды юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело, картинг-клубы и секции) | - | нет |
|
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Разработан план проведения совместных мероприятий Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма", Условная единица | - | 01.06.2022 | 09 | 11 | Огарков А.С. | Прочий тип документа Разработан план проведения совместных мероприятий Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | - | - |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица | - | 31.12.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.4 | Контрольная точка "В Ленинградской области в образовательных организациях сформированы новые и функционируют существующие отряды юных инспекторов движения, детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело, картинг-клубы и секции)", значение: 0.0000, Условная штука | - | 31.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Отчет В Ленинградской области в образовательных организациях сформированы новые отряды юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело, картинг-клубы и секции) | - | нет |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Проведен мониторинг по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования Ленинградской области (в том числе о деятельности отрядах юных инспекторов движения)", Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Проведен мониторинг по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования Ленинградской области (в том числе о деятельности отрядах юных инспекторов движения) | - | - |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Организованы и проведены региональные акции и массовые мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и развитие движения юных  | - | 31.12.2022 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Организованы и проведены региональные акции и массовые мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного  | - | - |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | инспекторов движения региона", Условная единица |  |  |  | точками отсутствует |  | травматизма и развитие движения юных инспекторов движения региона |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Произведено награждение обучающихся нагрудным значком ЮИД Ленинградской области и лучших образовательных организаций Ленинградской области - участников региональных акций, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма ", Условная единица | - | 31.12.2022 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Произведено награждение обучающихся нагрудным значком ЮИД Ленинградской области и лучших образовательных организаций Ленинградской области - участников региональных акций, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма  | - | - |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Проведен областной слет актива отрядов ЮИД, включая награждение", значение: 0.0000, Условная штука | - | 15.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Проведен областной слет актива отрядов ЮИД, включая награждение | - | нет |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Проведены  | - | 15.05.2023 | 09 | Взаимо | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа  | - | нет |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | тренировочные мероприятия по подготовке к Первенству России по автомногоборью ", Условная штука |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Проведены тренировочные мероприятия по подготовке к Первенству России по автомногоборью  |  |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Запланировано проведение Школы ЮИД ", Условная штука | - | 02.10.2023 | 10 | 12 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение Школы ЮИД  | - | нет |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Проведен областной конкурс юных инспекторов движения Безопасное колесо" | - | 20.11.2023 | 11 | 08 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Проведен областной конкурс юных инспекторов движения Безопасное колесо | - | нет |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Проведен мониторинг информации о работе муниципальных районов Ленинградской области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Условная штука | - | 11.12.2023 | 12 | 13 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Проведен мониторинг информации о работе муниципальных районов Ленинградской области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | нет |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",  | - | 29.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с  | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы  | - | нет |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Условная штука |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | выполнены) |  |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Запланировано проведение областного слета актива отрядов ЮИД (включая награждение)" | - | 15.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение областного слета актива отрядов ЮИД (включая награждение) | - | нет |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Запланировано проведение тренировочных мероприятий по подготовке к Первенству России по автомногоборью" | - | 15.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение тренировочных мероприятий по подготовке к Первенству России по автомногоборью | - | нет |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Запланировано проведение Школы ЮИД " | - | 02.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение Школы ЮИД  | - | нет |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Запланировано проведение областного конкурса юных инспекторов движения Безопасное колесо " | - | 27.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение областного конкурса юных инспекторов движения Безопасное колесо  | - | нет |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Запланировано проведение мониторинга информации о работе муниципальных районов Ленинградской области по профилактике детского дорожно- | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение мониторинга информации о работе муниципальных районов Ленинградской области по профилактике  | - | нет |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | транспортного травматизма" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Запланировано проведение открытого слета отрядов ЮИД" | - | 18.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение открытого слета отрядов ЮИД | - | нет |
|
| 1.2 | Результат "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на  | Нет | нет |
|
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Огарков А.С. | Отчет Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах  | - | нет |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов,  | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Огарков А.С. | Отчет Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой,  | - | нет |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соблюдением водителями правил перевозки детей ", значение: 0.0000 |  |  |  | отсутствует |  | использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Проведены региональные акции, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Вместе за безопасность, Скорость не главное", Условная единица | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Огарков А.С. | Прочий тип документа - | - | нет |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Проведен семейный фестиваль Сохрани мне жизнь", Условная единица | - | 15.06.2022 | 10 | 09 | Огарков А.С. | Прочий тип документа - | - | нет |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Проведена региональная акция, направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Письмо водителю", Условная единица | - | 01.11.2022 | 11 | 09 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа - | - | нет |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными  | 08 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа - | - | нет |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Бойцова Е.В. | Отчет Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах  | - | нет |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей " | - | 31.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Отчет Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих  | - | нет |
|
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей  |  |  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Запланировано проведение региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Мои родители, ответственные водители" | - | 20.03.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Мои родители, ответственные водители | - | нет |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Запланировано проведение семейного фестиваля конкурса Сохрани мне жизнь" | - | 05.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение семейного фестиваля конкурса Сохрани мне жизнь | - | нет |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Запланировано проведение региональной акции, направленной на профилактику  | - | 13.11.2023 | 08 | 10 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение региональной акции, направленной на  | - | нет |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | детского дорожно-транспортного травматизма Письмо водителю", Условная штука |  |  |  |  |  | профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Письмо водителю |  |  |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Организовано сотрудничество и взаимодействие педагогических коллективов образовательных организаций Ленинградской области с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Условная штука | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Организовано сотрудничество и взаимодействие педагогических коллективов образовательных организаций Ленинградской области с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | нет |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Запланированы родительские собрания с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах", Условная штука | - | 29.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланированы родительские собрания с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | - | нет |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная штука | - | 29.12.2023 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | нет |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Запланировано проведение региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Мои родители, ответственные водители" | - | 20.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Мои родители, ответственные водители | - | нет |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Запланировано проведение семейного фестиваля конкурса Сохрани мне жизнь " | - | 10.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение семейного фестиваля конкурса Сохрани мне жизнь  | - | нет |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Запланировано проведении региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Письмо водителю " | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведении региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Письмо водителю  | - | нет |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка "Организовано сотрудничество и взаимодействие педагогических коллективов образовательных организаций Ленинградской области с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Организовано сотрудничество и взаимодействие педагогических коллективов образовательных организаций Ленинградской области с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского  | - | нет |
|
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | дорожно-транспортного травматизма |  |  |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Запланированы родительские собрания с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланированы родительские собрания с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | - | нет |
|
| 1.2.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | нет |
|
| 1.3 | Результат "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих  | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Бойцова Е.В. | Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам  | Нет | нет |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | безопасного поведения на дорогах |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Огарков А.С. | Отчет Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  | - | нет |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Приобретены  | - | 31.12.2022 | 06 | 08 | Бойцова Е.В. | Отчет Приобретены и  | - | нет |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ", Условная штука |  |  |  |  |  | переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность в приобретении световозвращающих элементов и учебных материалов первоклассникам Ленинградской области", Условная единица | - | 31.12.2022 | 07 | 09 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Сформирована и утверждена потребность в приобретении световозвращающих элементов и учебных материалов первоклассникам Ленинградской области | - | - |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку раздаточного материала (наглядных учебных материалов) в рамках проведения региональных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма", Условная единица | - | 31.12.2022 | 08 | 10 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Заключен договор на закупку раздаточного материала (наглядных учебных материалов) в рамках проведения региональных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного  | - | - |
|
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | травматизма |  |  |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Изготовлены и переданы в образовательные организации Ленинградской области наглядные учебные материалы: плакаты в печатном формате, памятка и раскраски в электронном формате в рамках региональной акции Готовь сани летом. Велосипед весной", Условная единица | - | 31.12.2022 | 09 | 11 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Изготовлены и переданы в образовательные организации Ленинградской области наглядные учебные материалы: плакаты в печатном формате, памятка и раскраски в электронном формате в рамках региональной акции Готовь сани летом. Велосипед весной | - | - |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Изготовлены и переданы в образовательные организации Ленинградской области наглядные учебные материалы плакаты в электронном формате в рамках региональной акции Мы вместе за безопасность", Условная единица | - | 31.12.2022 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Изготовлены и переданы в образовательные организации Ленинградской области наглядные учебные материалы плакаты в электронном формате в рамках региональной акции Мы вместе за безопасность | - | - |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Заказаны памятки Готовь сани летом, велосипед весной", Условная штука | - | 17.04.2023 | Взаимосвязь с иными результ | 08 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Заказаны памятки Готовь сани летом, велосипед весной | - | нет |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Заказаны памятки Ребенок главный пассажир", Условная штука | - | 02.10.2023 | 07 | 09 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Заказаны памятки Ребенок главный пассажир | - | нет |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Заказаны бланки Письмо водителю", Условная штука | - | 31.10.2023 | 08 | 10 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Заказаны бланки Письмо водителю | - | нет |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Заказаны открытки Бумажный журавль", Условная штука | - | 27.11.2023 | 09 | 11 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Заказаны открытки Бумажный журавль | - | нет |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Организовано приобретение наглядных материалов, в целях обучения детей профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ", Условная штука | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Организации, осуществляющие обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма обеспечены наглядными материалами | - | нет |
|
|  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | нет |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка "Заказаны памятки Едем в лето, соблюдая ПДД " | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Заказаны памятки Едем в лето, соблюдая ПДД  | - | нет |
|
| 1.3.15 | Контрольная точка "Заказаны памятки Ребенок главный пассажир " | - | 02.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Заказаны памятки Ребенок главный пассажир  | - | нет |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Заказаны бланки Письмо водителю " | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Заказаны бланки Письмо водителю  | - | нет |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Утверждение (тиражирование) раздаточного материала для проведения выездных занятий с использованием мобильного автогородка" | - | 18.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Утверждение (тиражирование) раздаточного материала для проведения выездных занятий с использованием мобильного автогородка | - | нет |
|
| 1.3.18 | Контрольная точка "Организовано приобретение наглядных материалов в целях обучения детей профилактике  | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Организовано приобретение наглядных материалов в целях  | - | нет |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | детского дорожно-транспортного травматизма" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | обучения детей профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | нет |
|
| 1.4 | Результат "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | ​Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной  | Нет | нет |
|
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Огарков А.С. | Отчет Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | - | нет |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Мобильного автогородка ", Условная единица | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | 03 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних  | - | - |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  | площадках с использованием Мобильного автогородка  |  |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Разработан план проведения мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Мобильного автогородка ", Условная единица | - | 31.08.2022 | 02 | 04 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Разработан план проведения мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Мобильного автогородка  | - | - |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Лаборатории безопасности", Условная единица | - | 31.08.2022 | 03 | 05 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Лаборатории безопасности | - | - |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Разработан план проведения мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их  | - | 31.08.2022 | 04 | 06 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Разработан план проведения мероприятий по работе в каникулярное  | - | - |
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Лаборатории безопасности ", Условная единица |  |  |  |  |  | время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Лаборатории безопасности  |  |  |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Оказание образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках завершено", Условная единица | - | 31.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Оказание образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках завершено | - | - |
|
| 1.4.7 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Условная штука | - | 31.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Отчет Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | - | нет |
|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Проведены  | - | 29.12.2023 | Взаимо | 03 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа  | - | нет |
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | профессиональные беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма руководителями детских оздоровительных лагерей", Условная штука |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Проведены профессиональные беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма руководителями детских оздоровительных лагерей |  |  |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Организован выезд мобильного автогородка (в течении учебного года)", Условная штука | - | 29.12.2023 | 02 | 04 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Организован выезд мобильного автогородка (в течении учебного года) | - | нет |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Согласована дорожная карта выездов в образовательные организации муниципальных районов", Условная штука | - | 29.12.2023 | 03 | 05 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Согласована дорожная карта выездов в образовательные организации муниципальных районов | - | нет |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности", Условная штука | - | 29.12.2023 | 04 | 06 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности | - | нет |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности", Условная штука | - | 29.12.2023 | 05 | 07 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности | - | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная штука | - | 29.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | нет |
|
| 1.4.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | нет |
|
| 1.4.15 | Контрольная точка "Согласована дорожная карта выездов в образовательные организации муниципальных районов " | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Согласована дорожная карта выездов в образовательные организации муниципальных районов  | - | нет |
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Проведены профессиональные беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с руководителями детских оздоровительных лагерей " | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Проведены профессиональные беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с руководителями детских оздоровительных лагерей  | - | нет |
|
| 1.4.17 | Контрольная точка "Организован выезд мобильного автогородка в течение учебного года " | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Организован выезд мобильного автогородка в течение учебного года  | - | нет |
|
| 1.4.18 | Контрольная точка "Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности " | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности  | - | нет |
| 42 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Документ разработан (утвержден)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Документ разработан (утвержден) | - | нет |
|
| 1.5 | Результат "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Приобретены автомобили скорой помощи | Нет | Отсутсвует |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | - | нет |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Седов Д.С. | Отчет Закупка включена в план закупок | - | - |
|
| 1.5.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,  | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Седов Д.С. | Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр  | - | - |
| 44 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
|
| 1.5.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Седов Д.С. | Отчет Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | - | нет |
|
| 1.5.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица | - | 31.12.2022 | 08 | 04 | Седов Д.С. | Отчет нет | - | нет |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Седов Д.С. | Отчет Закупка включена в план закупок | - | нет |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | 04 | 06 | Седов Д.С. | Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | нет |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | 05 | 07 | Седов Д.С. | Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | нет |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", Условная штука | - | 31.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петрова Н.А. | Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | нет |
|
| 1.5.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Седов Д.С. | Отчет нет | - | нет |
| 47 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Седов Д.С. | Отчет Закупка включена в план закупок | - | нет |
|
| 1.5.14 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 29.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | нет |
|
| 1.5.15 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных  | - | 29.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными  | Седов Д.С. | Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,  | - | нет |
| 48 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуг" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | оказанных услуг |  |  |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 29.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | нет |
|
| 1.5.17 | Контрольная точка "Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Седов Д.С. | Отчет Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального  | - | нет |
|
| 49 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | нет |
|
| 1.5.19 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок | - | нет |
|
| 1.5.20 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных  | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Седов Д.С. | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров,  | - | нет |
| 50 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуг" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | выполненных работ, оказанных услуг |  |  |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Выполнены работы по устройству недостающих, восстановлению существующих и обеспечению функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Седов Д.С. | Отчет Выполнены работы по устройству недостающих, восстановлению существующих и обеспечению функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | - | нет |
|
| 1.5.22 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту (контрактам)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Мухоморова Ю.Н. | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному  | - | нет |
| 51 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | контракту (контрактам) |  |  |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | нет |
|
| 1.6 | Результат "Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин К.Н. | Обеспечено информационное сопровождение в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Нет | нет |
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "Исполнен контракт (контракты) на  | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Суровцева Л.В. |  | - | - |
| 52 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин К.Н. |  | - | - |
|
| 1.6.3 | Контрольная точка "Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Визирякин К.Н. | Отчет Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения | - | - |
| 53 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа - | - | нет |
|
| 1.6.5 | Контрольная точка "Организовано распространение социальной рекламы по вопросам БДД на билбордах", Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Организовано распространение социальной рекламы по вопросам БДД на билбордах | - | нет |
|
| 1.6.6 | Контрольная точка "Размещена реклама на общественном транспорте", Условная единица | - | 31.12.2022 | 05 | 07 | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Размещена реклама на общественном транспорте | - | нет |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Размещена реклама в вагонах  | - | 31.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с  | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Размещена реклама в  | - | - |
| 54 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | электропоездов", Условная единица |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | вагонах электропоездов |  |  |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Размещена баннерная реклама на сайтах информационных агентств Online47, 47News, Фонтанка.ру", Условная единица | - | 31.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Размещена баннерная реклама на сайтах информационных агентств Online47, 47News, Фонтанка.ру | - | нет |
|
| 1.6.9 | Контрольная точка "Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Визирякин К.Н. | Отчет Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения | - | - |
| 55 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения на транспорте", Условная штука | - | 07.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 1.6.11 | Контрольная точка "Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения на сайтах информационных агентств Online47, 47News, Фонтанка.ру", Условная штука | - | 18.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 1.6.12 | Контрольная точка "Организовано изготовление полиграфической продукции по вопросам безопасности дорожного движения", Условная штука | - | 18.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
| 56 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная штука | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 1.6.14 | Контрольная точка "Исполнен контракт (контракты) на размещение информационных материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин К.Н. | Отчет Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения | - | - |
|
| 1.6.15 | Контрольная точка "Организовано размещение  | - | 29.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с  | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
| 57 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения на рекламных конструкциях", Условная штука |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Организовано предоставление субсидий средствам массовой информации Ленинградской области на конкурсной основе в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством периодических печатных изданий и производством продукции электронными средствами массовой информации в рамках реализации основного мероприятия Поддержка средств массовой информации Ленинградской области и предприятий полиграфии подпрограммы Общество и власть государственной программы Ленинградской области Устойчивое общественное развитие в  | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Организовано предоставление субсидий средствам массовой информации Ленинградской области на конкурсной основе в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством периодических печатных изданий и производством продукции электронными средствами массовой информации в рамках реализации основного мероприятия Поддержка средств массовой информации Ленинградской области и предприятий полиграфии  | - | нет |
|
|
| 58 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399" |  |  |  |  |  | подпрограммы Общество и власть государственной программы Ленинградской области Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 |  |  |
|
| 1.6.17 | Контрольная точка "Организовано изготовление полиграфической продукции по вопросам безопасности дорожного движения" | - | 25.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Организовано изготовление полиграфической продукции по вопросам безопасности дорожного движения | - | нет |
|
| 1.6.18 | Контрольная точка "Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения в сети Интернет" | - | 16.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения в сети Интернет | - | нет |
| 59 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Исполнены контракты на размещение информационных материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Исполнены контракты на размещение информационных материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения  | - | нет |
|
| 1.6.20 | Контрольная точка "Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения на рекламных конструкциях" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения на рекламных конструкциях | - | нет |
|
| 1.6.21 | Контрольная точка "Организовано размещение в средствах массовой информации и сети Интернет  | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Организовано размещение в средствах массовой информации и сети  | - | нет |
| 60 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационных материалов по обеспечению безопасности дорожного движения" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | Интернет информационных материалов по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 61 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Седов Д. С. | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | - | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Алексеев С. Е. | Заместитель председателя | - | 20 |  |
| Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бойцова Е. В. | Заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела | - | 10 |  |
| Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бойцова Е. В. | Заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела | - | 10 |  |
| Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бойцова Е. В. | Заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела | - | 10 |  |
| Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бойцова Е. В. | Заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела | - | 10 |  |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий |  |
| 7 | Ответственный за достижение  | Седов Д. С. | Председатель комитета по  | - | 5 |  |
|  | результата регионального проекта |  | дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Рябуха Е. А. | Начальник отдела | Жарков А. В. | 20 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 5 |  |
| Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Визирякин К. Н. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Суровцева Л. В. | - | Визирякин К. Н. | 20 |  |