# Приложение № 2

# Региональная практика, предлагаемая к признанию лучшей или рекомендованной по итогам 2023 года

|  |  |
| --- | --- |
| **Как называется**  **практика?** | «ТРОПА 47» — новый подход к созданию туристских оборудованных троп на природных территориях |
| **На какой элемент Регионального инвестиционного стандарта она**  **направлена?** | Устранение административных барьеров, создание механизма "единого окна" при организации туристских оборудованных троп на природных территориях |
| **Для достижения какой цели она была создана?** | Создание к 2025 году не менее 47 функционирующих туристских маршрутов (туристских троп) на природных территориях Ленинградской области |
| **Задачи** | 1. Разработать и утвердить методические рекомендации и руководство по маркировке и обустройству туристских троп; 2. Провести работу по информированию физических и юридических лиц, а также НКО о действующих методических рекомендациях; 3. Физическое создание и поддержание маршрутов, юридическое оформление земельных участков; 4. Разработать раздел сайта ООПТ ЛО о тропах на природных территориях, отражающий описание проекта; 5. Загрузить карты и треки троп на сайт ООПТ ЛО и общедоступные электронные ресурсы; 6. Создать реестр обустроенных и промаркированных троп; 7. Разработать мобильное приложение ООПТ ЛО, содержащее информацию об обустроенных и промаркированных тропах; |
| **Опишите суть практики** | «ТРОПА 47» — приоритетный региональный проект развития сети оборудованных туристских троп на природных территориях Ленинградской области, в основе которого лежит четкий понятный проработанный универсальный алгоритм действий по запуску тропы, который, в том числе, включает разработанные методические рекомендации по маркировке и благоустройству.  Методические рекомендации по маркировке и обустройству туристских троп, проходящих по территории Ленинградской области, используются при проведении работ по маркировке туристских троп с целью их унификации троп по активным способам передвижения (пешеходные, велосипедные, лыжные, конные и моторизованные).  Проект реализуется Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области, Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, ЛОГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» и ЛОО ООО «Всероссийское общество охраны природы» при поддержке Губернатора Ленинградской области.  Механика реализации.  Главная задача маркировки туристских троп — сделать активный природный туризм доступнее и безопаснее. Методические рекомендации обеспечивают возможность установки объектов инфраструктуры на маршруте туристской тропы.  Создание троп «под ключ» проходит все этапы от проектирования до оформления земельных участков под маршрутом туристской тропы — подготовка проекта, паспорта тропы, расчет допустимой рекреационной нагрузки, разработка проектно-сметной документации с расчетом стоимости реализации проекта, проведение кадастровых работ, с постановкой земельного участка будущей тропы в ЕГРН, оформление аренды указанного земельного участка, оформление необходимой документации для использования земельного участка (проект освоения лесов, лесная декларация и т. п.).  Как работает практика для благополучателя:  1. 3аинтересованные физические и юридические лица имеют возможность подать заявку на обустройство тропы — любой желающий может предложить тропу заполнив заявку по специальной форме https://ooptlo.ru/zayavka-na-marshrut.html  2. Физические и/или юридические лица обустраивают туристские тропы в соответствии с методическими рекомендациями.  3. Жители и гости региона посещают обустроенные тропы в составе малых групп и индивидуально. |
| **Укажите целевую аудиторию** | Жители и гости региона, предпочитающие туризм активного отдыха, посещение природных территорий, включая ООПТ;  Жители и гости региона, имеющие потребность в современной и качественной инфраструктуре туристских троп;  Физические и юридические лица, заинтересованные в развитии сети троп активного отдыха. |
| **Главный результат** | Количество действующих маршрутов промаркированных и обустроенных к 2024 году в соответствии с утвержденными рекомендациями, ед. – 47 шт. |
| **Срок внедрения** | 12 месяцев |
| **Этапы внедрения**  *(при наличии)* | 1. Выбор предлагаемой (желаемой) трассы тропы, подготовка трека тропы.  2. Подготовка проекта тропы: определение мест установки объектов инфраструктуры, концепция и дизайн тропы, включая объекты инфраструктуры, разработка информационного наполнения, в том числе картографические материалы, подготовка паспорта маршрута и расчет допустимой рекреационной нагрузки, разработка проектно-сметной документации с расчетом стоимости реализации проекта.  3. Проведение кадастровых работ, с постановкой земельного участка будущего маршрута в ЕГРН.  4. Оформление аренды указанного земельного участка.  5. Оформление необходимой документации для использования земельного участка (проект освоения лесов, лесная декларация и т. п.)  6. Обустройство тропы в соответствии с проектом.  7. Цифровизация, добавление в реестр туристских маршрутов, размещение данных о тропе на общедоступных информационных ресурсах.  8.Разработка экскурсий, аудиогидов, дополненной реальности. |
| **Методическое содействие** | да |
| **Условия тиражирования** *(при наличии)* | нет |
| **Сколько стоила реализация?** | 2022 год- 32 400 000 руб.  2023 год - 32 400 000 руб.  2024 год - 32 400 000 руб.  + внебюджетные источники |
| **Сложности при внедрении** | Правовой статус тропы не определен |
| **Решаемые проблемы** | 1. Устранение низкой эффективности взаимодействия между ОИВ, ОМСУ и федеральными ведомствами при работе  с инвесторами. 2. Повышение процента «приземления» инвестиционных проектов в регионе. 3. Снижение сроков ответов (в т.ч. получения сведений об имеющихся инженерных сетях и возможностях их присоединения к объектам) на запросы по реализуемым  на территории ЛО инвестиционным проектам, от ОМСУ, ОИВ  и ресурсоснабжающих организаций. 4. Прохождение троп через частные земли, земли сельхозназначения или Министерства обороны РФ. |
| **Контактное лицо  для взаимодействия по практике** | Председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области  Стулов Федор Николаевич  (812) 539-41-01 |