|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Региональный проект Ленинградской области Жилье  |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Региональный проект Ленинградской области Жилье  |
| Краткое наименование региональногопроекта | РП Жилье  | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Барановский Е.П. | Заместитель Председателя Правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| Руководитель регионального проекта | Лазуткин В.В. | Председатель комитета |
| Администратор регионального проекта | Приставка И.Г. | Начальник сектора |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | - |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год | ФП | Миллион квадратных метров | 2,6300 | 2018 | 0,0000 | 2,9300 | 2,2000 | 2,2700 | 2,6500 | 2,9500 | 3,3000 | - | - | - |  |
| 2 | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья |  |
| 2.1. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | ФП | Миллион квадратных метров | 1,0700 | 2018 | 317,2000 | 0,3535 | 0,4604 | 0,2671 | 0,1408 | 0,1786 | 0,0000 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год | ФП | Миллион квадратных метров | 0,3050 | 0,6950 | 1,0350 | 1,3500 | 1,5800 | 1,8550 | 2,1650 | 2,4550 | 2,7600 | 3,0100 | 3,1500 | 3,3000 |  |
| 2 | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья |  |
| 2.1. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | ФП | Миллион квадратных метров | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году |  |
| 1.1 | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | - | Миллион квадратных метров | 0,0000 | 2018 | - | 2,9300 | 2,2000 | 2,2700 | 2,6500 | 2,9500 | 3,3000 | - | - | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | Утверждение документа |  |
| 2 | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья |  |
| 2.1 | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | - | Единица | 0,0000 | 2018 | - | 5,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 5,0000 | 3,0000 | 0,0000 | - | - | Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| 6 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0 |  |
| 1.1 | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 1 771 877,18 | 2 061 237,88 | 2 208 240,15 | 1 408 926,87 | 585 299,19 | 51 983,15 | 8 087 564,42 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 1 771 877,18 | 2 061 237,88 | 2 208 240,15 | 1 408 926,87 | 585 299,19 | 51 983,15 | 8 087 564,42 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 1 698 775,76 | 1 877 672,60 | 2 031 580,94 | 1 288 940,29 | 540 073,38 | 48 344,33 | 7 485 387,30 |  |
| 1.1.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 1 698 775,76 | 1 877 672,60 | 2 031 580,94 | 1 288 940,29 | 540 073,38 | 48 344,33 | 7 485 387,30 |  |
| 1.1.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 1 502 260,48 | 1 877 672,60 | 2 031 580,94 | 1 288 940,29 | 540 073,38 | 48 344,33 | 7 288 872,02 |  |
| 1.1.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 1 575 361,90 | 2 061 237,88 | 2 208 240,15 | 1 408 926,87 | 585 299,19 | 51 983,15 | 7 891 049,14 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 1 771 877,18 | 2 061 237,88 | 2 208 240,15 | 1 408 926,87 | 585 299,19 | 51 983,15 | 8 087 564,42 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 1 771 877,18 | 2 061 237,88 | 2 208 240,15 | 1 408 926,87 | 585 299,19 | 51 983,15 | 8 087 564,42 |  |
| Бюджеты территориальных государственных  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья |  |
| 1.1. | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 48 344,33 | 48 344,33 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 48 344,33 | 48 344,33 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 9 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | РП Жилье  |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году |
| 1.1 | Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазуткин В.В. | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | Нет | https://petrostat.gks.ru/ |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Паршин В.В. | Отчет Отчет по вводу жилья | - | Отсутствует |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья." | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Паршин В.В. | Отчет Отчет в Минстрой Росси с оперативным данным по вводу жилья | - | отсутствует |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья." | - | 01.07.2022 | 07 | 09 | Паршин В.В. | Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области  | - | отсутствует |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья." | - | 01.08.2022 | 08 | 10 | Паршин В.В. | Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области | - | отсутствует |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного  | - | 01.09.2022 | 09 | 11 | Паршин В.В. | Отчет Направление информации в Минстрой  | - | отсутствует |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья." |  |  |  |  |  | России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья." | - | 01.10.2022 | 10 | 12 | Паршин В.В. | Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области | - | отсутствует |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья." | - | 01.11.2022 | 11 | 06 | Паршин В.В. | Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области | - | отсутствует |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья." | - | 01.12.2022 | 12 | 14 | Паршин В.В. | Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории  | - | отсутствует |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Ленинградской области |  |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2022 год", значение: 1.0000, Документ | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Паршин В.В. | Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2022 год | - | отсутствует |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья." | - | 31.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Паршин В.В. | Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области | - | отсутствует |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по  | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 18 | Паршин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на  | - | отсутствует |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | территории Ленинградской области за 2023 год  |  |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 01.03.2023 | 06 | 08 | Паршин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год  | - | отсутствует |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 03.04.2023 | 07 | 09 | Паршин В.В. | Справка Справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год  | - | отсутствует |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 04.05.2023 | 08 | 10 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год  | - | отсутствует |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 01.06.2023 | 09 | 11 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год  | - | отсутствует |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 03.07.2023 | 10 | 12 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год  | - | отсутствует |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 01.08.2023 | 11 | 13 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год  | - | отсутствует |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России  | - | 01.09.2023 | 12 | 14 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного  | - | отсутствует |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ |  |  |  |  |  | строительства на территории Ленинградской области за 2023 год  |  |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 02.10.2023 | 13 | 15 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год  | - | отсутствует |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 01.11.2023 | 14 | 16 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год  | - | отсутствует |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 01.12.2023 | 15 | 17 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год  | - | отсутствует |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Мониторинг  | - | 29.12.2023 | Взаимо | 18 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная  | - | отсутствует |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год  |  |  |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год", значение: 1.0000, Документ | - | 29.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазуткин В.В. | Справка Справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год  | - | отсутствует |
|
| 1.1.24 | Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | 07 | Кумышева Л.Р. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2024 год | - | отсутствует |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ | - | 01.07.2024 | 06 | 08 | Кумышева Л.Р. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2024 год | - | отсутствует |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой Росси", значение: 1.0000, Документ | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кумышева Л.Р. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2024 год | - | отсутствует |
|
| 1.1.27 | Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Кумышева Л.Р. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территрии Ленинградской области за 2024 год | - | отсутствует |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кумышева Л.Р. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2024 год | - | отсутствует |
|
| 1.1.29 | Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кумышева Л.Р. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2024 год | - | отсутствует |
|
| 2 | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья |
| 2.1 | Результат "Обеспечен ввод жилья  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Лазуткин В.В. | Созданы стимулы для  | Да | Годовой  |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |  | отчет комитета по строительству Ленинградской области |
|
| 2.1.1 | Контрольная точка "Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье»; подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы  | - | 15.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 24 | Максимова И.Б. |  | - | - |
|
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Утверждение перечня объектов подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и перечня проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья." | - | 01.04.2019 | 23 | 25 | Максимова И.Б. |  | - | - |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Направление заявки Ленинградской области в Минстрой России на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов  | - | 01.08.2019 | 24 | 26 | Максимова И.Б. |  | - | - |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | - | 20.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Воробьева О.Г. |  | - | - |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 20.01.2020 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьева О.Г. |  | - | - |
|
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Выполнены мероприятия по строительству объектов образования. Выполнение мероприятий по достижению целевого показателя результативности предоставления субсидий - вводу в эксплуатацию общей площади жилья в рамках реализации проектов жилищного строительства. " | - | 20.01.2020 | 18 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьева О.Г. |  | - | - |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье»; подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и  | - | 15.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 19 | Максимова И.Б. | Соглашение Соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье»; подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской  | - | Отсутствует |
|
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  |  |  |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Утверждение перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиями подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской  | - | 01.02.2021 | 18 | 16 | Максимова И.Б. | Распоряжение Перечень объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиями подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области "Формирование  | - | Отсутствует |
|
|
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | области", Перечня проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья " |  |  |  |  |  | городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", Перечня проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья  |  |  |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Направление заявки Ленинградской области в Минстрой России на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» " | - | 01.08.2021 | 19 | 17 | Максимова И.Б. | Заявка Заявка Ленинградской области в Минстрой России на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | - | Отсутствует |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | - | Отсутствует |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | - | Отсутствует |
|
| 2.1.12 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | - | Отсутствует |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об  | - | 31.12.2021 | 10 | Взаимосвязь с  | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | - | Отсутствует |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Контрольная точка " Выполнены мероприятия по строительству объектов образования. Выполнение мероприятий по достижению целевого показателя результативности предоставления субсидий - вводу в эксплуатацию общей площади жилья в рамках реализации проектов жилищного строительства. ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьева О.Г. | Отчет Отчет | - | отсутствует |
|
| 2.1.15 | Контрольная точка "Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках  | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 19 | Максимова И.Б. | Соглашение Соглашение с Минстроем России | - | Отсутствует |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»", значение: 1.0000, Документ |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Утверждение перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиями государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области",  | - | 01.02.2022 | 18 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Максимова И.Б. | Прочий тип документа Перечень | - | Отсутствует |
|
|
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Перечня проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья", значение: 1.0000, Документ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Направление заявки Ленинградской области в Минстрой России на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»", значение: 1.0000, Документ | - | 01.08.2022 | 18 | 21 | Максимова И.Б. | Прочий тип документа Заявка | - | Отсутствует |
|
| 2.1.18 | Контрольная точка "Выполнены мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Выполнение мероприятий по достижению целевого показателя результативности предоставления субсидий - вводу в эксплуатацию общей площади жилья в рамках реализации проектов жилищного  | - | 30.12.2022 | 20 | 16 | Алексеев С.Е. | Прочий тип документа Выполнены мероприятия | - | Отсутствует |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | строительства.", значение: 2.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Направление оперативной информации по выполнению показателя ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ | - | 31.12.2022 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Максимова И.Б. | Прочий тип документа Оперативная информация | - | отсутствует |
|
| 2.1.20 | Контрольная точка "Выполнены мероприятия по строительству объектов образования. Выполнение мероприятий по достижению целевого показателя результативности предоставления субсидий - вводу в эксплуатацию общей площади жилья в рамках реализации проектов жилищного строительства.", значение: 1.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | 20 | 15 | Воробьева О.Г. | Прочий тип документа Выполнение мероприятий | - | Отсутствует |
|
| 2.1.21 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)",  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и  | 14 | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | - | Отсутствует |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | - | Отсутствует |
|
| 2.1.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | - | Отсутствует |
|
| 2.1.24 | Контрольная точка "Утверждены  | - | 31.12.2022 | 13 | Взаимо | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | - | Отсутствует |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Контрольная точка "Утверждение перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиями государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Максимова И.Б. | Постановление Поставноление Правительства Ленинградской области | - | отсутствует |
|
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Ленинградской области", Перечня проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья", значение: 1.0000, Документ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 1.0000, Документ | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Алексеев С.Е. | Постановление Постановление Правительства Ленинградкой области | - | Отсутствует |
|
| 2.1.27 | Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры муниципальных образований Ленинградской области в целях стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта Жилье государственной программы Ленинградской области  | - | 20.04.2023 | 13 | 18 | Алексеев С.Е. | Прочий тип документа Информация по заключению муниципальных контрактов | - | отсутствует |
|
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", значение: 1.0000, Документ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Контрольная точка "Выполнены мероприятия по строительству объектов образования. Выполнение мероприятий по достижению целевого показателя результативности предоставления субсидий - вводу в эксплуатацию объектов образования в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ | - | 29.12.2023 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьева О.Г. | Акт Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | - | отсутствует |
|
| 2.1.29 | Контрольная точка "Направление оперативной информации по выполнению показателя ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного  | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 20 | Максимова И.Б. | Справка Справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя ввода жилья в рамках мероприятия по  | - | отсутствует |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | строительства субъектов Российской Федерации в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федераци. |  |  |
| 2.1.30 | Контрольная точка "Выполнены мероприятия по строительству (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры муниципальных образований Ленинградской области в целях стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта Жилье государственной программы Ленинградской области Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", значение: 1.0000, Документ | - | 29.12.2023 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев С.Е. | Акт Акт о приемке выполненных работ | - | отсутствует |
|
| 2.1.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Документ | - | 22.02.2024 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Алексеев С.Е. | Отчет Отчет о расходах на 01.01.2024 | - | отсутствует |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.32 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 1.0000, Документ | - | 28.02.2024 | 12 | 14 | Лазуткин В.В. | Постановление Постановление Правительства Ленинградской области о распределении субсидии | - | отсутствует |
| 2.1.33 | Контрольная точка "Направлено уведомление о предоставлении межбюджетного трансферта муниципальному образованию", значение: 1.0000, Документ | - | 14.03.2024 | 13 | 17 | Алексеев С.Е. | Прочий тип документа Уведомление о предоставлении межбюджетного трансферта муниципальному образованию | - | Отсутствует |
| 2.1.34 | Контрольная точка "Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования", значение: 1.0000, Документ | - | 28.03.2024 | 16 | 18 | Алексеев С.Е. | Соглашение Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования | - | Отсутствует |
| 2.1.35 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие 2024 года об использовании субсидии муниципальным образованием", значение: 1.0000, Документ | - | 07.08.2024 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Алексеев С.Е. | Отчет Отчет за 1 полугодие 2024 года об использовании субсидии муниципальным образованием | - | Отсутствует |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.36 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Алексеев С.Е. | Входящее письмо Информация о технической готовности объекта капитального строительства | - | отсутствует |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 37 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Лазуткин В. В. | Председатель комитета | - | 40 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Приставка И. Г. | Начальник сектора | - | 30 |  |
| Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лазуткин В. В. | Председатель комитета | - | 40 |  |
| Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лазуткин В. В. | Председатель комитета | - | 40 |  |